Утверждена решением Совета Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

Республики Татарстан

от 06 декабря 2013 года  № 67

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда

Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на 2014-2030 годы»

Зеленодольский муниципальный район

2013г.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального района на период с 2014-2030 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Устав Мамадыш-Акиловского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Мамадыш-Акиловский сельский исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района |
| Разработчик Программы | Мамадыш-Акиловский сельский исполнительный комитет |
| Исполнители Программы | Мамадыш-Акиловский сельский исполнительный комитет; Предприятия коммунального комплекса Зеленодольского муниципального района |
| Цель и задачи реализации Программы | - Строительство и реконструкция системы коммунальной инфраструктуры Мамадыш-Акиловского сельского поселения, - Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Мамадыш-Акиловского сельского поселения, - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мамадыш-Акиловского сельского поселения, Создание благоприятных условий для проживания населения Мамадыш-Акиловского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2014 до 2030 гг. Этапы осуществления Программы: I этап: 2014-2020 годы; 2 этап: 2020-2030 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - развитие системы водоснабжения, - развитие системы газоснабжения, - развитие системы электроснабжения, - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования – 32000тыс.руб. Объемы финансирования корректируются ежегодно при формировании бюджетов сельского поселения и ЗМР на очередной финансовый год. |
| Источники финансирования | Бюджет сельского поселения – 4800тыс.руб (ежегодно по 300тыс.руб) Бюджет ЗМР – 12800тыс.руб (ежегодно по 800тыс.руб) Бюджет РТ – 14400тыс.руб (ежегодно по 900тыс.руб) |
| Контроль за исполнением Программы | Руководитель Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района |

# ВВЕДЕНИЕ

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

на период с 2014 до 2030гг.

Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  являются:

- Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральная целевая программа «Комплексная  программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Генеральный план Мамадыш-Акиловского  сельского поселения.

Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мамадыш-Акиловского сельского поселения

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Мамадыш-Акиловского сельского поселения  базируется на следующих принципах:

- Строительство и реконструкция системы коммунальной инфраструктуры Мамадыш-Акиловского сельского поселения,

- Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Мамадыш-Акиловского сельского поселения,

- Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мамадыш-Акиловского сельского поселения,

- Создание благоприятных условий для проживания населения Мамадыш-Акиловского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1.	Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития  Мамадыш-Акиловского сельского поселения.

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.	Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5.	Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

1. Оценка социально – экономической эффективности Программы

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов ( водо-, электро- и газоснабжения) в существующих жилых домах.

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

### 3. Капитальный ремонт существующей системы, а также реконструкция и модернизация систем.

### История образования

Мамадыш-Акиловское сельское поселение расположено на юго-западной стороне Зеленодольского муниципального района на расстоянии 72- 137 км.

История деревень  Мамадыш-Акилово и Татарское Танаево берет начало с 30 -40 годов 13 столетия, однако, история   периода до Казанского ханства  мало известна. Но с этого периода сохранилось старое кладбище, где в ходе археологических исследований был Каюм Насыри. Надгробные камни сохранены и сейчас.

Из книги Каюма Насыри “Материалы археологии”: “Деревня Мамадыш – рядом с ним несколько деревень...  Основаны детьми одного человека. Эти  деревни называются одинаково.  Одна – которая и сейчас так называется - Мамадыш – Акилово.  Вторую деревню -Таугилде Мамадыш, третью- Мамадыш  Салтыган,  четвертую - Багаево –Мамадыш, пятую- Мамадыш Арысланово, шестую - Мамадыш –Гордеево. Человек по имени Замат, со своими пятью сыновьями и со своей сестренкой пришли с Булгар, из города Биляр, этот человек  из рода  Бабадыш баба”.

В Мамадыш-Акиловское сельское поселение входят населенные пункты:

село Мамадыш-Акилово, деревня Татарское Танаево, деревня Русское Танаево, деревня Паново.

По природным условиям, окружающая местность, благоприятная: леса, хорошие озера, реки.

На территории местного самоуправления дружно живут татары, русские, чуваши.

В настоящее время действуют мечети в селах Мамадыш-Акилово, Татарское Танаево.

На территории местного самоуправления живут и трудятся замечательные люди.

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства награждены бронзовой медалью: Тимуршин Наиль Гараевич. Орденом Трудовой Славы III степени: Габитов Ильдар Габдуллович.

За большие заслуги перед населением и личный вклад в дело экономического и социального развития коллективного предприятия имени Ленина следующим гражданам присвоено звание: «Заслуженный агроном» Гиниятуллину Т.А., долгие годы проработавший председателем колхоза имени Ленина, «Заслуженный экономист» Хаялиеву Ринату Галяветдиновичу, долгие годы проработавшим главным экономистом коллективного предприятия имени Ленина, «Заслуженныый ветеринар» Мустафину Фариту Фидаиевичу, главному ветврачу ЖК «Азелеево» ОАО «КВ-Агро».

В селе Татарское Танаево родился, вырос и установился как личность татарский писатель Абзал Шамов.

На территории Мамадыш-Акиловского сельского поселения расположены подразделения инвестора ОАО «КВ-Агро» - в с. Мамадыш-Акилово ООО «Племенное дело Заволжья», в д. Татарское Танаево ООО «Племдело Заволжья», ООО «Восток Зернопродукт» Отряд № 7 «Тат.Танаево».

### О сельском поселении

Мамадыш-Акиловское  сельское поселение Мамадыш-Акиловское сельское поселение граничит с северной стороны с Кугеевским сельским поселением, с южной стороны Кайбицкий район, с западной стороны Урмарский район Чувашской Республика.

По центру сельского поселения протекает река «Кубня».

Центром сельского поселения является - село Мамадыш-Акилово, оно расположено в низменной части территории сельского поселения.

Дата образования: 1526 год.

Численность населения - на 2013 год 1016 человек, в том числе:

- с.Мамадыш-Акилово - 467    чел.

- д.Татарское Танаево– 464 чел.

- д.Паново - 79 чел.

- д.Русское Танаево – 6 чел.

Перечень населенных пунктов сельского поселения и расстояние до административного центра:

- село Мамадыш-Акилово

- дер. Татарское Танаево – 4,0 км

- д.Паново - 5 км

- д.Русское Танаево – 2,0 км

Перечень предприятий и учреждений сельского  поселения:

- Тат.Танаевская СОШ им.Афзала Шамова

- МБДОУ № 44 "Детский сад Лейсан",

- МБДОУ № 46 «Детский сад Кояшкай»

- Мамадыш-Акиловский СДК,

- Тат.Танаевский СДК,

- Пановский СК,

- Библиотека с.Мамадыш-Акилово,

- Библиотека д.Татарское Танаево,

- Мамадыш-Акиловский ФАП,

- Тат.Танаевский ФАП,

- Пановский ФП,

- мечеть в с.Мамадыш-Акилово,

- мечеть в д.Татарское Танаево,

- Тат.Танаевское отделение связи,

- 4 объекта торговли,

- ООО «ВЗП Заволжья», ООО «ВЗП Зернопродукт»

Прогноз численности населения

| Наименование поселения | Существующее состояние | Пессимистический прогноз | Оптимистический прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| год | 2007 | 2014 | 2030 | 2014 | 2030 |
| Мамадыш-Акиловское | 1021 | 1025 | 1300 | 1051 | 1800 |
| Мамадыш-Акилово | 467 | 470 | 600 | 480 | 800 |
| Татарское Танаево | 466 | 470 | 600 | 480 | 800 |
| Паново | 83 | 80 | 85 | 85 | 150 |
| Русское Танаево | 5 | 5 | 15 | 6 | 50 |

Демографическая структура с.Мамадыш-Акилово

|  | На 1 января года: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения (оба пола) | 467 | 464 | 462 | 469 | 467 |
| В т.ч в возрасте: |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | 3 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 0-2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| 3-5 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 8-13 | 20 | 18 | 17 | 19 | 24 |
| 14-15 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 |
| 16-17 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 |
| Трудоспособного возраста | 260 | 253 | 267 | 273 | 274 |
| 16-54 (женщины) | 123 | 120 | 129 | 132 | 134 |
| 16-59 (мужчины) | 137 | 133 | 138 | 141 | 140 |
| Общий прирост населения |  |  |  |  |  |
| Естественный |  |  |  |  |  |
| родилось | 3 | 2 | 4 | - | 4 |
| умерло | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| Механический |  |  |  |  |  |
| прибыло | 18 | 15 | 19 | 11 | 5 |
| выбыло | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 |

Демографическая структура д.Татарское Танаево

|  | На 1 января года: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения (оба пола) | 466 | 460 | 468 | 470 | 464 |
| В т.ч в возрасте: |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 0-2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 3-5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 8-13 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| 14-15 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 |
| 16-17 | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 |
| Трудоспособного возраста | 255 | 257 | 271 | 269 | 251 |
| 16-54 (женщины) | 120 | 125 | 131 | 130 | 124 |
| 16-59 (мужчины) | 135 | 132 | 140 | 139 | 127 |
| Общий прирост населения |  |  |  |  |  |
| Естественный |  |  |  |  |  |
| родилось | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| умерло | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 |
| Механический |  |  |  |  |  |
| прибыло | 16 | 15 | 12 | 13 | 3 |
| выбыло | 11 | 14 | 8 | 7 | 4 |

Демографическая структура д.Русское Танаево

|  | На 1 января года: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения (оба пола) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| В т.ч в возрасте: | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 0-2 | - | - | - | - | - |
| 3-5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8-13 | - | - | - | - | - |
| 14-15 | - | - | - | - | - |
| 16-17 | - | - | - | - | - |
| Трудоспособного возраста | - | - | - |  |  |
| 16-54 (женщины) | - | - | - |  |  |
| 16-59 (мужчины) | - | 1 | 1 | - | - |
| Общий прирост населения | - |  |  | - | - |
| Естественный |  |  |  |  |  |
| родилось | - | - | - | - | - |
| умерло | - | - | - | - | - |
| Механический |  |  |  |  |  |
| прибыло | - | 1 | - | - | - |
| выбыло | - | - | 1 | - | - |

Демографическая структура д.Паново

|  | На 1 января года: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения (оба пола) | 83 | 90 | 84 | 83 | 79 |
| В т.ч в возрасте: | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 0-2 | - | - | - | - | - |
| 3-5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8-13 | - | - | - | - | - |
| 14-15 | - | - | - | - | - |
| 16-17 | - | - | - | - | - |
| Трудоспособного возраста | - | - | - |  |  |
| 16-54 (женщины) | 19 | 17 | 17 | 15 |  |
| 16-59 (мужчины) | - | 1 | 1 | - | - |
| Общий прирост населения | - |  |  | - | - |
| Естественный |  |  |  |  |  |
| родилось | - | - | - | - | - |
| умерло | - | - | - | - | - |
| Механический |  |  |  |  |  |
| прибыло | - | 1 | - | - | - |
| выбыло | - | - | 1 | - | - |

Социальная структура населения с.Мамадыш-Акилово

| Показатели | На 1 января года: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения (оба пола) | 467 | 464 | 462 | 469 | 467 |
| Число семей | 142 | 146 | 146 | 147 | 149 |
| В т.ч. семьи, состоящие из: |  |  |  |  |  |
| 1 чел. | 40 | 41 | 40 | 39 | 41 |
| 2 чел. | 28 | 29 | 28 | 26 | 30 |
| 3 чел. | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 |
| 4 чел. | 23 | 24 | 26 | 29 | 25 |
| 5 чел. и более | 31 | 33 | 35 | 34 | 35 |
| Коэффициент семейности | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 |
| Трудоспособное население: | 260 | 253 | 267 | 273 | 274 |
| Мужчины 16-59 лет | 137 | 133 | 138 | 141 | 140 |
| Женщины 16-55 лет | 123 | 120 | 129 | 132 | 134 |
| Старше трудоспособного возраста: | 60 | 57 | 61 | 59 | 62 |
| Мужчины 60 лет и старше | 31 | 30 | 35 | 30 | 32 |
| Женщины 55 лет и старше | 29 | 27 | 26 | 29 | 30 |
| Младше трудоспособного возраста | 147 | 154 | 134 | 137 | 131 |
| Структура занятости: |  |  |  |  |  |
| В производственной сфере, в том числе: | 286 | 279 | 293 | 304 | 307 |
| В промышленности | - | - | - | - | - |
| Сельском хозяйстве | 257 | 249 | 260 | 270 | 271 |
| Строительстве | - | - | - | - | - |
| Прочих отраслях | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 |
| В непроизводственной сфере, в том числе: | 34 | 31 | 35 | 28 | 29 |
| В торговле | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| В сфере обслуживания | - | - | - | - | - |
| В сфере образования, медицины и пр. | 32 | 29 | 33 | 25 | 26 |
| Количество постоянного населения с: | 467 | 464 | 462 | 469 | 467 |
| Высшим образованием | 60 | 63 | 65 | 77 | 80 |
| Средним специальным образованием | 58 | 60 | 62 | 70 | 75 |
| Средним общим образованием | 162 | 164 | 167 | 173 | 177 |
| С неполным средним образованием | 187 | 177 | 169 | 153 | 135 |

Социальная структура населения д.Татарское Танаево

| Показатели | На 1 января года: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения (оба пола) | 466 | 460 | 468 | 470 | 464 |
| Число семей | 148 | 146 | 148 | 147 | 144 |
| В т.ч. семьи, состоящие из: |  |  |  |  |  |
| 1 чел. | 27 | 28 | 26 | 30 | 28 |
| 2 чел. | 35 | 36 | 35 | 36 | 40 |
| 3 чел. | 23 | 26 | 28 | 24 | 18 |
| 4 чел. | 26 | 23 | 24 | 25 | 23 |
| 5 чел. и более | 37 | 33 | 35 | 32 | 35 |
| Коэффициент семейности | 32 | 31,2 | 31,6 | 31,2 | 31 |
| Трудоспособное население: | 255 | 257 | 271 | 269 | 251 |
| Мужчины 16-59 лет | 135 | 132 | 140 | 139 | 127 |
| Женщины 16-55 лет | 120 | 125 | 131 | 130 | 124 |
| Старше трудоспособного возраста: | 52 | 50 | 56 | 53 | 64 |
| Мужчины 60 лет и старше | 27 | 26 | 29 | 28 | 35 |
| Женщины 55 лет и старше | 25 | 24 | 27 | 25 | 29 |
| Младше трудоспособного возраста | 159 | 153 | 141 | 148 | 149 |
| Структура занятости: |  |  |  |  |  |
| В производственной сфере, в том числе: | 278 | 278 | 295 | 285 | 275 |
| В промышленности | - | - | - | - | - |
| Сельском хозяйстве | 250 | 245 | 255 | 263 | 230 |
| Строительстве | - | - | - | - | - |
| Прочих отраслях | 28 | 33 | 40 | 22 | 45 |
| В непроизводственной сфере, в том числе: | 29 | 29 | 32 | 37 | 37 |
| В торговле | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| В сфере обслуживания | - | - | - | - | - |
| В сфере образования, медицины и пр. | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 |
| Количество постоянного населения с: | 466 | 460 | 468 | 470 | 464 |
| Высшим образованием | 58 | 61 | 64 | 75 | 77 |
| Средним специальным образованием | 59 | 65 | 66 | 65 | 69 |
| Средним общим образованием | 158 | 160 | 169 | 171 | 167 |
| С неполным средним образованием | 191 | 174 | 169 | 159 | 151 |

Социальная структура населения  д.Русское Танаево

| Показатели | На 1 января года: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения (оба пола) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Число семей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В т.ч. семьи, состоящие из: |  |  |  |  |  |
| 1 чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 чел. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 чел. | - | 1 | - | - | - |
| 4 чел. | - | - | - | - | - |
| 5 чел. и более | - | - | - | - | - |
| Коэффициент семейности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Трудоспособное население: |  |  |  |  |  |
| Мужчины 16-59 лет | - | 1 | 1 | - | - |
| Женщины 16-55 лет | - | - | - | - | - |
| Старше трудоспособного возраста: | 5 | 5 |  |  |  |
| Мужчины 60 лет и старше | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Женщины 55 лет и старше | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Младше трудоспособного возраста | - | - | - | - | - |
| Структура занятости: |  |  |  |  |  |
| В производственной сфере, в том числе: |  |  |  |  |  |
| В промышленности |  |  |  |  |  |
| Сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |
| Строительстве |  |  |  |  |  |
| Прочих отраслях | - | 1 | 1 | - | - |
| В непроизводственной сфере, в том числе: |  |  |  |  |  |
| В торговле | - | - | - | - | - |
| В сфере обслуживания | - | - | - | - | - |
| В сфере образования, медицины и пр. | - | 1 | 1 | - | - |
| Количество постоянного населения с: | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Высшим образованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средним специальным образованием | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Средним общим образованием | - | - | - | - | - |
| С неполным средним образованием | - | - | - | - | - |

Социальная структура населения д.Паново

| Показатели | На 1 января года: |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения (оба пола) | 83 | 90 | 84 | 83 | 79 |
| Число семей | 30 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| В т.ч. семьи, состоящие из: |  |  |  |  |  |
| 1 чел. | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2 чел. | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 3 чел. | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| 4 чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 чел. и более | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Коэффициент семейности | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |
| Трудоспособное население: | 44 | 44 | 45 | 39 | 33 |
| Мужчины 16-59 лет | 25 | 27 | 28 | 24 | 22 |
| Женщины 16-55 лет | 19 | 17 | 17 | 15 | 11 |
| Старше трудоспособного возраста: | 35 | 39 | 35 | 36 | 35 |
| Мужчины 60 лет и старше | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 |
| Женщины 55 лет и старше | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Младше трудоспособного возраста | 4 | 7 | 4 | 8 | 11 |
| Структура занятости: |  |  |  | 40 |  |
| В производственной сфере, в том числе: | 41 | 38 | 39 | 40 | 47 |
| В промышленности | - | - | - | - | - |
| Сельском хозяйстве | 41 | 38 | 39 | 35 | 47 |
| Строительстве | - | - | - | - | - |
| Прочих отраслях | - | - | - | - | - |
| В непроизводственной сфере, в том числе: | 38 | 45 | 41 | 5 | 21 |
| В торговле | - | - | - | - | - |
| В сфере обслуживания | - | - | - | - | - |
| В сфере образования, медицины и пр. | 38 | 45 | 41 | 5 | 21 |
| Количество постоянного населения с: | 83 | 90 | 84 | 83 | 79 |
| Высшим образованием | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Средним специальным образованием | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 |
| Средним общим образованием | 35 | 36 | 31 | 27 | 23 |
| С неполным средним образованием | - | - | - | - | - |

# Основные технико – экономические показатели

Мамадыш-Акиловского сельского поселения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория | кв.м. | 54190000 |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах в том числе | га | 5419 |
|  |  | % от общей площади |  |
| 1.2 | Земли населённых пунктов | га | 110,700 |
|  |  | % | 2,02 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4983,1112 |
|  |  | % | 91,94 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 0 |
|  |  | % | 0 |
| 1.5 | Земли древесно - кустарниковых насаждений | га | 128,3 |
|  |  | % | 2,35 |
| 1.6 | Земли водного фонда (пруды и водоёмы) Земли под дороги | га | 70,00 |
|  |  | % | 1,26 |
| 1.7 | Прочие земли | га | 126,888 |
|  |  | % | 2,43 |
| 2. | Население |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 1016 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 5 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 291 |
|  |  | % | 28,64 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 558 |
|  |  | % | 54,92 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 167 |
|  |  | % | 16,44 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |
| 4.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ | кв.м/чел. | 29,1 |
| 4.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 29519 |
|  |  | кол-во домов |  |
| 4.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | 300 |
|  |  | кол-во домов | 2 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  |
| 4.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 |  |
|  |  | кол-во домов |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства |  |
| 4.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 |  |
|  |  | кол-во домов |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 30 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 320 |
| 5.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 3 |
| 5.4 | Кабинет врача общей практики | ед. |  |
| 5.5 | Клубы | Всего мест/1000 жит | 3 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 6.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус (до г.Казани и г. Зеленодольска) | км | 250 |
| 6.2 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |
|  | - всего | км | 30 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 18,5 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
| 7.1 | водоснабжение |  |  |
| 7.1.1 | водопотребление |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 290,134 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 290,134 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки |  |
| 7.2 | вторичное использование воды | % |  |
| 7.2.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки |  |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки |  |
| 7.2.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 15 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 150 |
| 7.3 | Протяженность сетей водопровода | км | 12,406 |
| 8 | протяженность сетей канализация | км | 0 |
| 8.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 114,943 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 114,943 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки |  |
| 8.2 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0 |
| 9 | протяженность сетей электроснабжение | км | 18,84 |
| 9.1. | потребность в электроэнергии |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,204720 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 2,204720 |
| 9.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 2170 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2170 |
| 10 | протяженность сетей теплоснабжение | км | 0,3 |
| 10.1 | потребление тепла - всего | Гкал/год |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год |  |
| 10.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час |  |
|  | в том числе: | Гкал/час |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час |  |
| 10.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |
|  | протяженность сетей газоснабжение | км |  |
| 11 |  |  |  |
| 11.1 | потребление газа - всего | млн. куб. м/год |  |
|  | в том числе: |  | 3,690 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0,690 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год |  |
| 11.2 | протяженность сетей | км | 46,87 |
| 12 | связь |  |  |
| 13 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |
| 14 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 72 |

Выводы

Анализ численности населения является одной из важных проблем социально-экономического развития административно-территориальных образований и населенных мест.

Важнейшей социально-экономической экономической категорией, определяющей народное благосостояние, является уровень жизни. Уровень жизни – это степень обеспеченности населения материальными и духовными благами исходя из сложившихся потребностей и уровня экономического развития страны.

2. Инженерные сети.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Мамадыш-Акиловского сельского поселения рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов;

- электроснабжение.

2.1. Водоснабжение.

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Мамадыш-Акиловского сельского поселения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения. В Мамадыш-Акиловском сельском поселении существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» предоставляет весь спектр услуг водоснабжения  потребителям поселения, которыми пользуются многие  жители, а также организации поселения.

Для предоставления указанных услуг, используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

- забор воды производится из подземных источников –2 артезианских скважин, 6 родников, 5 колодцев.

Источники водоснабжения:

Водозаборные скважины глубиной 40 м:

в с.Мамадыш-Акилово

- 1- ветхая 1958 года, расположена в санитарной зоне кладбища, находится на склоне ниже кладбища, недопустимо потребление воды для населения по СанПиНу)

- 1- новая, в стадии введения в эксплуатацию.

в д.Татарское Танаево:

- 1 – ветхая 1958 года

- 1 – новая, в стадии ввода в эксплуатацию.

Родники:

с.Мамадыш-Акилово: родник «Заляли», родник «Кизляу», родник «Гайнулла»,

Д.Татарское Танаев: родник «Туйралык»,

Д.Паново: родник «Овражный»,

д.Русское: Танаево родник «Подгорный»

Износ 5 строений родников     – 100%,

Родник «Туйралык»- построено в 2013 году.

Колодцы:

в д.Паново – 3

в д.Русское Танаево – 1

Все колодцы  требуют капитального ремонта

Водопотребление воды в Мамадыш-Акилоском сельском поселении:

Питьевая вода:

1016 чел. х 15 л = 15 240л в сутки

15240 л х 365дней =5 562 600 л в год

Расход на хозяйственные нужды:

1016 чел. х 150 л =  152 400 л в сутки

152 400 х 365 дней = 55 626 000 л в год

Водопроводная сеть  Мамадыш-Акиловского СП

| № п/п | Наименование населенного пункта/улиц/водопровода | Проведен водопровод: протяженность водопровода (м) | Необходимо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | асбестовые трубы d 120 мм | полиэтиленовые трубы d 100 мм | строительство (м) | реконструкция (м) |
| 1 | с.Мамадыш-Акилово |  |  |  |  |
|  | ул.Ленина | 804 | 450 |  | 804 |
|  | ул.Тукая | 580 | 482 |  | 580 |
|  | ул.Татарстана |  | 517 |  |  |
|  | ул.Кумуш-Куль |  | 519 |  |  |
|  | ул.Вахитова | 533 |  |  | 533 |
|  | Родник «Кизляу»-ул.Татарстана | 300 |  |  | 300 |
|  | Родник «Заляли»-ул.Вахитова | 1200 |  |  | 1200 |
|  | Водонапорная башня- накопитель | 300 |  |  | 300 |
|  | Итого | 3717 | 1968 |  | 3717 |
| 2 | д.Татарское Танаево |  |  |  |  |
|  | ул.Ленина | 567 | 400 |  | 567 |
|  | ул.Центральная | 463 | 400 |  | 463 |
|  | ул.Кооперативная | 475 | 400 |  | 475 |
|  | ул.Вахитова | 1016 | 300 |  | 1016 |
|  | Родник «Дубровник»- ул.Центральная |  | 2500 |  |  |
|  | Итого | 2521 | 4000 |  | 2521 |
| 3 | д.Паново |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная | 0 | 200 | 1011 |  |
|  | ул.Гагарина | 0 | 0 | 278 |  |
|  | Итого | 0 | 200 | 1289 |  |
| 4 | д.Русское Танаево |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная | 0 | 0 | 409 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 409 |  |
|  | Всего | 6238 | 6168 | 1698 | 6238 |
|  | Всего водопроводных сетей по поселению | 12406 |  |  |

Водопотребление по Мамадыш-Акиловскому СП

| № п/п | Наименование потребителя | Водопотребление питьевой воды(л) | Водопотребление на хозяйственные нужды (л) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | 5 562 600 | 55 626 000 |
|  | С/х животные | 44 470 140 |  |
|  | Полив |  | 240 000 |
|  | Итого | 50 032 740 | 55 866 000 |
|  | Всего |  | 105 898 740 |

Водопроводные сети с. Мамадыш-Акилово и д. Татарское Танаево  составляют 12 406 м. 50% водопроводных сетей требуют реконструкции.

В д.Паново имеется 300м водопроводной сети, однако, в пробуренной скважине в 1982 году  воды не оказалось. Водонапорная башня неустановленная имеется. Необходимо построить водозаборную скважину и водопроводные сети в д.Паново.

В д.Русское Танаево, из-за малочисленности населения (6 чел), нет необходимости строительства нет водопроводной сети и водозаборной скважины.

Водозаборные скважины установлены в с.Мамадыш-Акилово, д.Татарское Танаево, соответствуют

СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», в д.Паново и д.Русское Танаево источник водоснабжения- родники. Проводится контроль качества питьевой воды.

Водопроводные сети состоят на  50% из асбестовых и чугунных труб диаметром 120 мм, 50% полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 80%.

Характеристика проблемы водоснабжения:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 80%.

2. Аварийность на сетях водоснабжения Мамадыш-Акиловского сельского поселения на 1км. составляет 3-5 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

Проектное решение

Перспектива развития водоснабжения в Мамадыш-Акиловском сельском поселении:

1. Строительство водопроводной сети и водозаборной скважины в д.Паново.

2. Проведение реконструкции водопроводной сети с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево.

6. Строительство водопроводной сети для окольцевания в с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево.

7. Капитальный ремонт 6 колодцам поселения.

8. Пстроить строения для 5 родников поселения.

9. Реконструкция 2 накопителей воды в с.Мамадыш-Акилово и 1 в д.Татарское Танаево.

10. Строительство накопителя в д. Паново.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

-предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, прудов;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-мониторинг водных объектов.

В 2018 году планируется реконструкция существующего водопровода протяженностью 1698 м и строительство нового водопровода протяженностью 6238 м.

Динамика тарифов на питьевую воду в Мамадыш-Акиловском сельском поселении, руб./м3 (без НДС)

| Наименование организации | 2010 год | 2013год | 2017 год | 2023год | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» | 12,62 | 25,74 | 38,86 | 43,7 | 46,3 | 49,12 |

2.2. Система водоотведения.

Основная часть населения пользуется выгребами инженерного типа с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройки выгребные ямы устраиваются самостоятельным способом.

Поступление сточных вод, ТБО

| № п/п | Наименование | Норматив (на 1 чел в год,) | Сточные воды , ТБО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жидкие,л | Твердые,кг | жидкие | ТБО |
|  | Население | 3 500 | 300 | 3 556 000 | 304 800 |
|  | КРС | 14 000 |  | 37 960 000 |  |
|  | Лошади | 7 300 |  | 438 000 |  |
|  | Итого |  |  | 41 954 000 | 304 800 |

В Мамадыш-Акиловском сельском поселении нет централизованной канализации. Необходимо во всех 4 населенных пунктах построить систему водоотведения с очистным сооружением.

На стадии выполнения программы выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хозбытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проектов планировки с учетом требований заказчика - инвестора.

Проектное решение

Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Мамадыш-Акиловского сельского поселения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

В соответствии с Генеральным планом планируется строительство внутрипоселковых канализационных сетей со сбором стоков в планируемые очистные сооружения производительностью 100 – 120 м3/сут.

2.3. Газоснабжение.

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

Газоснабжение осуществляется природным газом от магистральных газопроводов АГРС.

Годовой расход природного газа (тыс.нм3) за 2013 год составляет 3690 тыс.куб.м , в т.ч.:690 тыс.куб.м

Протяженность газовых сетей по Мамадыш-Акиловскому сельскому поселению составляет:

с.Мамадыш-Акилово: трасса до села  7,8 км, внутри села  7 км

д.Татарское Танаево: трасса до села 8,0 км, внутри села  8,7км

д.Паново:  трасса до села  7,8 км, внутри села  7 км

д.Русское Танаево:  трасса до села  0,20 км, внутри села  0,37 км

Проектное решение

В системе газоснабжения  Мамадыш-Акиловского сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Динамика тарифов на газ в Мамадыш-Акиловском сельском поселении,

руб./м3

(без НДС)

| Наименование организации | 2010 год | 2013год | 2017 год | 2021год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Газпромтаттрансгаз» | 3,04 | 4,61 | 6,35 | 7,42 | 9,07 | 10,8 |

2.4. Утилизация твердо-бытовых отходов.

Вывоз твердо-бытовых отходов предлагается производить наиболее приемлемыми и удобным для данного населенного пункта методом – системой несменяемых сборников, что предполагает установку металлических контейнеров объемом 0,75м3. При несменяемой системе отходы выгружают непосредственно в мусоровозные машины, а контейнеры после опорожнения устанавливают на место. Данная система позволяет наиболее полно использовать мусоровозные машины и достигнуть наивысшей производительности труда.

Вывоз ТБО осуществляет МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» на полигон ТБО с.Нурлаты. Расстояние от с.Мамадыш-Акилово до полигона ТБО в с. Нурлаты  30км. Расчетное количество необходимых контейнеров и спецтехники для Мамадыш-Акиловского СП указано в таблице.

В настоящее время в Мамадыш-Акиловском сельском поселении имеются контейнерные площадки, расположенные:

в с.Мамадыш-Акилово по ул.Ленина, ул.Татарстана, по ул.Вахитова;

в д.Татарское Танаево по ул.Ленина, по ул. Центральная.

| Большеякинское сельское поселение | Численность населения | Нормативное образование ТБО, м3/год | Количество установленных контейнеров, шт | Периодичность вывоза | Расчетное количество контейнеровшт | Количество недостающих контейнеров, шт | Нормативное образование КГО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-Акилово | 467 | 934 | 12 | 1 раз в неделю | 15 | 10 | 356 |
| Т. Танаево | 464 | 928 | 12 | 1 раз в неделю | 14 | 14 | 158 |
| Р. Танаево | 6 | 12 | - | - | 9 | 9 | 102 |
| Паново | 79 | 158 | - | - | 6 | 6 | 15 |
| ИТОГО | 1016 | 2031 | 5 |  | 46 | 41 | 637 |

Контроль за выполнением требований по обращению с отходами на территории Мамадыш-Акиловского сельского поселения осуществляют администрация Мамадыш-Акиловского сельского поселения. Уборку территории сельского поселения осуществляют собственники жилых домов и земельных участков.

Проектное решение

Согласно данной программе на период 2013-2030 годы в Мамадыш-Акиловском сельском поселении предусмотрены следующие технические мероприятия:

1. Строительство контейнерных площадок.

2. Закупка контейнеров.

Динамика тарифов на  ТБО в Мамадыш-Акилоском сельском поселении,

руб./м3 (без НДС)

| Наименование организации | 2010 год | 2013год | 2017 год | 2021год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» | - | 35,07 | 37,8 | 42,41 | 45,75 | 50,9 |

Рис. 1. Карта-схема маршрута вывоза ТБО в с. Мамадыш-Акилово

Рис. 2. Карта-схема маршрута вывоза ТБО в д. Татарское Танаево

Рис. 3. Карта-схема маршрута вывоза ТБО в д. Паново

Рис. 4. Карта-схема маршрута вывоза ТБО в д. Русское Танаево

2.5. Электроснабжение.

Все населённые пункты Мамадыш-Акиловского сельского поселения электрифицированы. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития электрических сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Электроснабжение поселения осуществляется электроподстанцией                     п/с Нурлаты. Характеристика трансформатора (МВА): 110/35/10кв   2х10 МВА

Расход электроэнергии по поселению за 2013 год 1,005 (млн. кВт/ч), в т.ч. на нужды ЖКХ 0,06 (млн.кВт),.

Износ электрических сетей составляет 40%.

Уличное освещение

| № | Наименование поселения | эксплуатируемое наружное освещение |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество светильников | количество опор | Протяженность сетей наружного освещения | Потребление электрической энергии всего | Среднее потребление энергии на один светильник |
|  |  | ДРЛ | энерго сберегающие |  |  |  |  |
|  |  | шт | шт | шт | км | кВт.час | кВт.час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мамадыш-Акиловское СП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Мамадыш-Акилово | 36 |  | 189 | 7,9 | 4196 | 116,6 |
| 2 | д.Татарское Танаево | 52 |  | 206 | 8,21 | 6080 | 116,9 |
| 3 | д.Паново | 12 |  | 58 | 2,33 | 1484 | 123,7 |
| 4 | д.Русское Танаево | 1 |  | 9 | 0,4 | 122 | 122 |
|  | Итого | 101 | 0 | 462 | 18,84 | 11882 | 117,6 |

Проектное решение

Замена деревянных опор на ж/б - 450 шт, замена ветхих проводов электроснабжения на кабель: 18.84 км, установка щитов и приборов учета: 8 шт. с фотореле.

Динамика тарифов на  электроэнергию в Мамадыш-Акиловском сельском поселении, руб./кВт (без НДС)

| Наименование организации | 2010 год | 2013год | 2017 год | 2021год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Татэнергосбыт» | 2,02 | 2,23 | 3,75 | 4,83 | 5,74 | 7,21 |

2.6 Связь, радиофикация, телерадиовещание

На территории Мамадыш-Акиловского сельского поселения действует только один оператор, фиксированный телефонной связи – ОАО «Тателеком». Все населенные пункты, где есть постоянно проживающее население, оборудованы таксофонами.

Телефонные станции находятся в с.Мамадыш-Акилово и д.Татарское Танаево, тип прокладки – кабельное.

АТС с.Мамадыш-Акилово  емкость 128

АТС д.Тат.Танаево емкость 128

Количество абонентов:

с.Мамадыш-Акилово  -121

д.Татарское Танаево -117

д.Паново – 11

д.Русское Танаево - 1

Почтовое отделение связи находится в д.Татарское Танаево.

Проведена кабельная цифровая телефонная связь.

Установлены вышки сотовой связи «Мегафон» в д.Паново, сотовой связи «НСС» в д.Татарское Танаево.

Проектное решение

Развитие телефонной сети Мамадыш-Акиловского сельского поселения предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

-          полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

-          умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

-          развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

-          создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

-          расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Схемы инженерных сетей Мамадыш-Акиловского сельского поселения                     по водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению представлены                    на сегодняшний день и на перспективу на годы реализации программы               (2014-2030 годы).

Условные обозначения:

Водоснабжение - ____В_____, Водоснабжение в перспективе - -----В-----

Водоотведение _____К_____, Водоотведение  в перспективе ----К-----

Газоснабжение - ____Г____, Газоснабжение в перспективе - ------Г------

Электроснабжение - ____Э___, Электроснабжение в перспективе - -----Э ------.

Рис.1 Действующая схема

Рис.2. Перспективная схема

Рис.3 Действующая схема

Рис.4 Перспективная схема

Рис.5 Действующая схема

Рис.6 Перспективная схема

Рис.7 Действующая схема

Рис.8 Перспективная схема

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мамадыш-Акиловского сельского поселения.

2. Мониторинг Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Зеленодольского муниципального района

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.